Приложение №2

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2015 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона(массива) в котором строятся объектыинженерной итранспортнойинфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета,руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета,руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименована организации – подрядчика, сумма контракта) | Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО «Агалатовское сельское поселение» | д.Агалатово Всеволожский район Ленинградская область | Коммуналь ная инфраструктура | 9 473 360,43 руб. | 9 256 749,65 руб. | 498 597,92 руб. | 487 197,35 | № 01453000183114000016-1-0 от 04.02.2015 ООО «Анаит» 23 396 020,00 руб. |  216 610,78 руб. | Работы ведутся согласно смете затрат | Работы ведутсясогласно графика |
| Транспортная инфраструктура | 12 392 746,98 руб. /3 650 368,57 руб.  | 12 109 388,75руб. | 1 578 782,87руб. | 1 542 684.25 |  283 358,23 руб. /3 650 368,57 руб. |

Целевое использование субсидии в сумме 21 366 138 (двадцать один миллион триста шестьдесят шесть тысяч сто тридцать восемь) рублей 40 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сидоренко В.В. « 01 » января 2016 года

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Быстрова Н.В. « 01 » января 2016 года