**Ежеквартальный отчет**

**администрации МО «Агалатовское сельское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| **1. Организация детской игровой площадки** | | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 1 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен |
| 11.2 | Проведение работ по организации детской игровой площадки | 3 квартал 2017 года | Подрядная  организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | Исполнено в ноябре 2017 года |
| 1.3 | Трудовое участие граждан в проведении работ по организации детской игровой площадки | 3 квартал 2017 года | Общественный совет, жители части территории  д. Агалатово | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | Исполнено в ноябре 2017 года |
| 11.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено в ноябре 2017 года |
| **2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул. Жилгородок** | | | | | |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 1 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен |
| 12.2 | Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги ул. Жилгородок | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | Исполнено в сентябре-октябре 2017 года |
| 2.3 | Трудовое участие граждан в проведении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги ул. Жилгородок | 3 квартал 2017 года | Общественный совет, жители части территории  д. Агалатово | Обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети | Исполнено в октябре 2017 года |
| 12.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено в октябре 2017 года |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района |  |  |
| 11.1 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Исполнено в декабре 2017 года |
| 11.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018 |
| 22 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |

|  |
| --- |
| Глава муниципального образования  «Агалатовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.В. Сидоренко)  М.П. |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года