|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области От 31 октября 2018 года №67 (приложение 4) (Форма) |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование для спортивной площадки ул. Жилгородок | Тренажер; Диван садово-парковый; Урна деревянная; Вставка для урны; Брусья классические; Комплекс из 5 турников шведской стенки и рукохода «зигзаг»; Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, шведской стенки; Теневой навес с турником, вместимостью до 6 тренажеров (без тренажеров); Газонное ограждение, столбы газонного ограждения для детской игровой площадки д. Агалатово, ул. Жилгородок; Газонное ограждение, столбы газонного ограждения для спортивной площадки д. Агалатово, ул.Жилгородок | 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 70 шт. 60 шт. | 740675 | 629000 | 78000 | 33675 | 728180,2 | 629000 | 65505,2 | 33675 | 728180,2 | 629000 | 65505,2 | 33675 | 0 |
| Разработка проектной документации объекта: «Парк Авиаторов» | Разработка проектной документации объекта: «Парк Авиаторов | 1 шт. | 501000 | 435000 | 65000 | 1000 | 479000 | 435000 | 43000 | 1000 | 479000 | 435000 | 43000 | 1000 | 0 |
| Итого | х | х | 1241675 | 1064000 | 143000 | 34675 | 1207180,2 | 1064000 | 108505,2 | 34675,2 | 1207180,2 | 1064000 | 108505,2 | 34675 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава муниципального образования ___________ Сидоренко В.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Быстрова Н.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __Быстрова Н.В. 8(81370) 58-001 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации

Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». |
| 1. | Оборудование для спортивной площадки в дер. Агалатово, ул. Жилгородок |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку оборудования для спортивной площадки | Август 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено в октябре 2018 года |
| 1.2. | Поставка оборудования для спортивной площадки | Октябрь 2018 года | Подрядная организация | Оборудование для спортивной площадки, улучшение условий жизни населения | Исполнено в ноябре 2018 года |
| 1.3. | Трудовое участие граждан в проведении работ по монтажу оборудования для спортивной площадки | Октябрь 2018 года | Общественный совет, жители части территории д. Агалатово | Монтаж оборудования, привлечение населения к благоустройству муниципального образования | Исполнено в ноябре 2018 года |
| 1.4. | Приемка оборудования в порядке, установленном контрактом | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Накладные на поставку оборудования, счет на оплату (счет-фактура) | Исполнено в ноябре 2018 года |
| 2. | Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер. Агалатово |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на разработку проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Август 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Исполнено в сентябре 2018 года |
| 2.2. | Разработка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Октябрь 2018 года | Подрядная организация | Проектная документация, обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития объекта: «Парк Авиаторов» | Исполнено в ноябре 2018 года |
| 2.3. | Приемка проектной документации объекта «Парк Авиаторов» в дер Агалатово | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3) | Исполнено в ноябре 2018 года |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь 2018 года | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Акты о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3); Накладные на поставку оборудовани, счет на оплату (счет-фактура | Исполнено в декабре 2018 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет по состоянию на 01 января 2019 года сдан |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Исполнено в октябре 2018 года |