Приложение

к постановлению

от 15.11.2019г. № 645

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году»

д. Агалатово

**ПАСПОРТ**

муниципальной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование программы** | Муниципальная целевая программа«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году»  (далее – Программа) |
| **Основание для разработки** | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный  закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| **Период реализации** | 2020 год |
| **Цель программы** | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. |
| **Задачи программы** | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов |
| **Объем и источники финансирования программы** | Общий планируемый объем финансирования программы – 3200,00 тыс. руб.  Из них:  - средства областного бюджета Ленинградской области – 754,20 тыс. руб. (объем субсидий из средств областного бюджета утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области);  - местного бюджета – 2445,8 тыс. руб. |
| **Планируемые показатели выполнения программы** | Провести ремонт автодороги ул. Совхозная д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области не менее 2508 м2 и длиной не менее 760 м;  Провести ямочный ремонт автодороги ул. Колхозная д. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области не менее 400 м2 .  Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО «Агалатовское сельское поселение»  Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на планируемые к ремонту объекты, технический надзор(строительный контроль).  снизить количество обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети поселения. |
| **Разработчик программы** | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» МО Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| **Должность,  телефон  руководителя  Программы** | Заместитель главы администрации Костина С.С., 8-813(70) 58-419; |
| **Участники программы** | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Организации, осуществляющие ремонт автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством. |
| **Система организации контроля**  **за выполнением программы** | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области в рамках заключенного Соглашения с местной администрацией.  Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Агалатовское сельское поселение».  Администрация МО «Агалатовское сельское поселение представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы в соответствии с Соглашением в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

1. **Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на территории МО «Агалатовское сельское поселение», обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:**

Перед органами местного самоуправления МО «Агалатовское сельское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

* автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

* скорость движения;
* пропускная способность;
* безопасность движения;
* долговечность;
* стоимость содержания;
* экологическая безопасность.

Протяженность дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов составляет 17,7 км, в том числе, с щебеночным 10 км, с асфальтобетонным покрытием 7,7 км.

Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с недоремонтом прошлых лет вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги.

Учитывая дотационный характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом дляМО «Агалатовское сельское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Агалатовское сельское поселение».

**II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы:**

Основные цели муниципальной целевой программы:

* повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Агалатовское сельское поселение»;
* обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Агалатовское сельское поселение»;
* создание условий для устойчивого развития МО «Агалатовское сельское поселение»;
* улучшение условий жизни населения на территории МО «Агалатовское сельское поселение».

Муниципальная целевая программа предусматривает решение следующих задач:

* Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
* сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы – 2020 год

**III. Перечень мероприятий Программы:**

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение), в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» заключены договорные отношения со специализированными организациями.

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы:**

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета, уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Общий планируемый объем финансирования программы – 3200,00 тыс.руб.

Из них:

- средства областного бюджета Ленинградской области – 754,20 тыс. руб. (объем субсидий из средств областного бюджета утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области);

- местного бюджета – 2445,80 тыс. руб.;

Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

**V. Оценка эффективности Программы:**

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Агалатовское сельское поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Агалатовское сельское поселение» и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 3 процента, площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям на 8,5 процента.

**VI. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:**

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Агалатовское сельское поселение».

Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов областного бюджета и служат основанием для представления субсидий бюджету МО «Агалатовское сельское поселение» на финансирование дорожных работ.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по установленной форме и в установленные сроки (с установленной периодичностью) в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).

Приложение к программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**программных мероприятий муниципальной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году».**

1. Проведение ремонта автодороги ул. Совхозная д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области не менее 2508 м2 и длиной не менее 760 м. Средства бюджета Ленинградской области – 754,20 тыс.руб, средства бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» - 1507,379 тыс. руб.
2. Проведение ямочного ремонта автодороги ул. Колхозная д. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области не менее 400 м2. Средства бюджета МО «Агалатовское сельское поселение» - 589,066 тыс.руб.
3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО «Агалатовское сельское поселение» - 250,00 тыс.руб.
4. Проверка сметной стоимости, строительный контроль – 99,355 тыс. руб.