МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.02.2008                                                                                 				 № 20

д. Агалатово

О проекте муниципальной адресной программы  "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Агалатовское сельское поселение» в период с 2008 по 2011 год"

В целях обеспечения безопасных  и  комфортных  условий  для  проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории МО «Агалатовское сельское поселение», на основании   Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-фз "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Устава МО, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

- Одобрить проект  муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» в период с 2008 по 2011 год" (приложение 1).

- Публичные слушания по проекту  муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» в период с 2008 по 2011 год" провести  22 апреля 2008 года  в помещении Администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».

- Обеспечить ознакомление граждан с проектом  муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» в период с 2008 по 2011 год".

- Информацию о проведении публичных слушаний разместить на сайте муниципального образования, в газете «Всеволожские вести» и в виде объявлений в общедоступных местах на территории  муниципального образования.

- Заключение о результатах публичных слушаний разместить на сайте муниципального образования и в газете «Всеволожкие вести».

- Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования                                                    Е.Н. ЛОЧАКОВ

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от 29.02.2008 № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», В ПЕРИОД С 2008 ПО 2011 ГОД"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МО «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, В ПЕРИОД С 2008 ПО 2011 ГОД"

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Муниципального образования «Агалатовское сельское поселение, в период с 2008 по 2011 год" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Период реализации Программы | 2008-2011 годы |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Основные задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; улучшение условий работы обслуживающего персонала |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы | Всего – 107,80 млн. рублей, в том числе за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 2008 год – 2 млн. руб. 2009 год-14,17млн.руб. 2010 год- 14,17млн.руб. 2011 год- 14,17млн.руб. областного бюджета: 2008 год - 1 млн. руб. 2009 год- 3,68млн.руб. 2010 год.- 3,68млн.руб. 2011 год.- 3,68млн.руб бюджета муниципального образования и товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений в многоквартирных жилых домах : 2008 год – 19.79 млн. руб. 2009 год-10.48млн. руб. 2010 год-10.48млн. руб. 2011 год-10.48млн. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит: провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов общей площадью 87 300 кв. м; произвести ремонт: кровель, фасадов зданий , внутренних инженерных сетей ; осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий; снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных жилых домах (далее - собственники помещений) на содержание жилых помещений на 20 процентов; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения. Расчетная величина экономической эффективности Программы составит 8026,51 млн. рублей, из них: 2008 год – 1367 млн. рублей, 2009 год – 2125,25 млн. рублей, 2010 год –2238,59млн. рублей, 2011 год – 2295,27 млн. рублей. Расчетная величина бюджетной эффективности Программы составит 1325,08 млн. рублей, из них: 2008 год – 225,62 млн. рублей, 2009 год –348,54 млн. рублей, 2010 год –371,21 млн. рублей, 2011 год - 379.71 млн. рублей |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» |
| Срок разработки Программы | Январь-Февраль 2008 года |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы |  |
| Исполнители Программы | Товарищества собственников жилья; жилищные, жилищно-строительные кооперативы; управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирном жилом доме для управления домом (далее - управляющие организации) |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); Правительство Ленинградской области; комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; органы местного самоуправления; собственники помещений |
| Руководитель Программы | Глава администрации МО «Агалатовское сельское поселение» |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием средств Фонда, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляют в рамках свое компетенции: вице-губернатор, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, глава администрации МО «Агалатовское сельское поселение». Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, глава администрации МО «Агалатовское сельское поселение». Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: а) представителем заказчика: в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, главе администрации МО «Агалатовское сельское поселение», совету депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» - ежеквартально; в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально; в Правительство Ленинградской области - по итогам года; в Фонд - в сроки, установленные Фондом; б) органами местного самоуправления: в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и управляющие организации представляют информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в администрации городских, сельских поселений, городского округа по окончании ремонта |

## 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

### 1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» по состоянию на 1 января 2007 года составляет 87 300  квадратных метров. При общей площади многоквартирных жилых домов 87 300 квадратных метров в частной собственности находится 70 процентов жилых помещений.

Массовое строительство жилья в Муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» осуществлялось в 60-е-70-е года. В последующие годы наметилась тенденция к снижению темпов строительства.

В 2007 году на капитальный ремонт израсходовано 0 тыс. рублей.

В 2006 - 2007 годах произведены следующие финансовые затраты, связанные с текущим ремонтом:

инженерного оборудования – 1058 тыс. рублей;

подъездов – 2361 тыс. рублей;

кровель – 1800 тыс. рублей.

Объемы выполняемого ремонта не соответствуют потребностям, темпам физического и морального старения жилищного фонда, постоянно растущим запросам населения к качеству жилья и благоустройству территории.

В связи с тем, что в течение длительного времени капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не проводился, требуется провести капитальный ремонт более чем 50 домов.

Привести жилищный фонд в соответствие со стандартами качества, устранить неисправности изношенных конструктивных элементов, восстановить или заменить их более долговечными материалами только за счет средств собственников помещений невозможно. Необходим переход к осуществлению масштабного капитального ремонта путем программного решения проблемы сохранения жилищного фонда МО «Агалатовское сельское поселение». Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов планируется проводить с привлечением средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

### 1.2. Цель и задачи Программы, сроки реализации

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда;

снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

создание условий для экономии эксплуатационных расходов;

улучшение условий работы обслуживающего персонала.

Сроки реализации Программы - 2008-2011 годы.

### 1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

## 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет объема ресурсного обеспечения

### 2.1. Информация о финансировании Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Одним из условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда является долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, - в объеме 50 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Объем софинансирования капитального ремонта муниципального образования определен исходя из финансовой обеспеченности муниципального образования, расходов средств на капитальный ремонт жилищного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального образования на 2008 год. Софинансирование работ по капитальному ремонту за счет средств муниципального образования на период 2008-2011 годов составляет 47,47 млн. рублей.

Софинансирование работ по капитальному ремонту за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений на период 2008-2011 годов предусматривается в объеме 3,77 млн. рублей, что составляет пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Софинансирование капитального ремонта из областного бюджета на период 2008-2011 годов составляет 12,05 млн. рублей.

Участие органов местного самоуправления в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в течение периода реализации Программы осуществляется в соответствии с заключенными с комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области соглашениями о совместной деятельности в области реализации мероприятий региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ленинградской области, в период с 2008 по 2011 год".

Софинансированию за счет средств Фонда и областного бюджета подлежит капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, включенных в утвержденные муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Перечень многоквартирных жилых домов, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования из областного бюджета, бюджета муниципального образования в 2008 году, приведен в приложении 1.

Получателями средств Фонда, областного бюджета и бюджета муниципального образования на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основании принятого администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» решения являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации.

Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» перечисляет предусмотренные на проведение капитального ремонта средства после получения от товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, управляющих организаций следующих документов:

решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном жилом доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или собственников помещений в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием его реквизитов;

смета расходов на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, утвержденная общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта, включающий перечень работ, предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ, и стоимость разработки проектной документации, в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных жилых домах не должен превышать 11,5 тыс. рублей.

В случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выполнении работ, стоимость которых превышает установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта, разница между фактической стоимостью капитального ремонта и установленным размером предельной стоимости оплачивается за счет собственников помещений.

### 2.2. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию государственной поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам и годам финансирования:

| Год | Объем финансирования Программы (млн. руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | средства Фонда | областной бюджет | бюджеты муниципального образования | средства ТСЖ, ЖК, ЖСК <*>, собственников помещений |
| 2008 | 22,79 | 2,00 | 1,00 | 18,99 | 0,80 |
| 2009 | 28,34 | 14,17 | 3,68 | 9,49 | 0,99 |
| 2010 | 28,34 | 14,17 | 3,68 | 9,49 | 0,99 |
| 2011 | 28,34 | 14,17 | 3,68 | 9,49 | 0,99 |
| Итого | 107,80 | 44,51 | 12,05 | 47,47 | 3,77 |

--------------------------------

<*> ТСЖ, ЖК, ЖСК - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии,);

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных жилых домах;

утепление и ремонт фасадов жилых домов.

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии:

общему собранию собственников помещений - управляющей организацией;

членам товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива - организацией, обслуживающей дом.

Решения о проведении капитального ремонта, долевом участии в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений.

Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом.

Выплата товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом либо управляющей организацией средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией МО «Агалатовское сельское поселение»

По решению органа местного самоуправления может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов средства Фонда и долевого финансирования из областного бюджета, бюджета муниципального образования и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации МО «Агалатовское сельское поселение», подрядчика, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений, организации, эксплуатирующей жилищный фонд, и жилищной инспекции Ленинградской области.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией МО «Агалатовское сельское поселение» подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо управляющей организации.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания.

### 2.3. Основные показатели эффективности Программы

2.3.1. Объем капитальных вложений

Общий объем капитальных вложений составит 107,80 млн. рублей, в том числе средства:

Фонда – 44,51млн рублей;

областного бюджета – 12,05 млн. рублей;

бюджет муниципального образования, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений – 51,24 млн. рублей;

2.3.2. Экономическая эффективность Программы

Экономическая эффективность Программы учитывает снижение затрат на содержание жилищного фонда после проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Расчетная величина экономической эффективности Программы составит 8026,52 млн. рублей, из них:

2008 год – 1367,40 млн. рублей,

2009 год – 2125,25 млн. рублей,

2010 год –2238,60 млн. рублей,

2011 год – 2295,27 млн. рублей.

Расчетная величина бюджетной эффективности  Программы  составит 1325,08 млн рублей, из них:

2008 год – 225,62 млн. рублей,

2009 год – 348,54 млн. рублей,

2010 год – 371,21 млн. рублей,

2011 год - 379,71 млн. рублей

2.3.4. Социальная эффективность

Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов позволит обеспечить безопасные условия проживания  граждан в многоквартирных жилых домах и снизит на 20 процентов расходы граждан на содержание жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

2.3.5. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация Программы позволит:

провести работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов общей площадью 87300. квадратных метров;

осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий;

снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов;

сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений на 20 процентов;

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания  граждан;

увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда

повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

## 3. Состав, функции и полномочия участников реализации Программы

### 3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО «Агалатовское сельское поселение».

Представитель заказчика Программы - .

Исполнители Программы - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации.

В реализации Программы принимают участие органы местного самоуправления и собственники помещений.

### 3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

управление реализацией Программы;

реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в областной бюджет;

установление порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома;

участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

контроль за целевым использованием выделенных средств;

назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет средств на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

ежегодная подготовка предложений о распределении средств Фонда и областного бюджета на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

ежегодное представление в Фонд отчетов о расходовании средств Фонда за отчетный период и о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в сроки и по форме, которые утверждены правлением Фонда и размещены на официальном сайте Администрации Ленинградской области.

Полномочия и функции товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и управляющих организаций:

представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

составление сметы расходов на капитальный ремонт;

представление органу местного самоуправления:

уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

участие в приемке выполненных ремонтных работ;

оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

|  | Приложение №1 к Муниципальной адресной программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА, СРЕДСТВ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2008 ГОДУ

| Адрес | Износ | Сумма | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Агалатово жилгородок д.1 | 50% | 3 640 700,00р. | ПИР, Строительство |
| д.Агалатово жилгородок д.2 | 50% | 3 696 100,00р. | ПИР, Строительство |
| д.Агалатово жилгородок д.3 | 50% | 3 603 900,00р. | ПИР, Строительство |
| д.Агалатово жилгородок д.4 | 50% | 3 702 425,00р. | ПИР, Строительство |
| д.Агалатово жилгородок д. 5 | 50% | 177 301,25р. | ПИР |
| д.Агалатово жилгородок д. 6 | 40% | 145 828,90р. | ПИР |
| д.Агалатово жилгородок д.8 | 40% | 199 893,00р. | ПИР |
| д.Агалатово жилгородок д.9 | 32% | 636 830,55р. | ПИР |
| д.Агалатово жилгородок д.10 | 20% | 25 093,00р. | ПИР |
| д.Агалатово жилгородок д.11 | 25% | 500 063,10р. | ПИР |
| д.Вартемяги Приозерское шоссе д. 2 | 50% | 200 157,50р. | ПИР |
| д.Вартемяги Токсовское шоссе д. 4 | 66% | 5 100 480,00р. | ПИР, Строительство |
| д Вартемяги ул.Охтинская д.1 | 32% | 175 028,40р. | ПИР, Строительство |
| д.Вартемяги ул.Смольнинская д.1 | 32% | 180 632,80р. | ПИР |
| д.Вартемяги ул.Пионерская д.3 | 32% | 309 414,40р. | ПИР |
| д.Агалатово Плантация новогодних елок д.15 | 31% | 153 295,00р. | ПИР |
| д.Агалатово Плантация новогодних елок д.17 | 31% | 142 885,20р. | ПИР |
| д.Вартемяги Приозерское шоссе д.1 | 50% | 200 962,50р. | ПИР |
| ИТОГО |  | 22 790 990,60р. |  |